# SPRINT BACKLOG

Desafio Versionamento e Metodologias Ágeis

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Data do Sprint Planning: 20/07/2026

## Histórias selecionadas para o Sprint

| ID | Descrição da História de Usuário | Esforço Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a fonte com os nomes dos veículos na cor azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário. | 3 pontos (Pequeno) |
| 3 | Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas sejam mais detalhadas para facilitar o meu entendimento e a minha navegação no portal. | 3 pontos (Pequeno) |

## Justificativa da Estimativa de Esforço

Ambas as histórias envolvem alterações pontuais e de baixa complexidade técnica em arquivos HTML já existentes (mudança de estilo de texto e atualização de conteúdo de links), sem necessidade de criação de novas funcionalidades, integrações ou testes complexos. Por esse motivo, foi atribuído o esforço de 3 pontos (tamanho Pequeno) para cada história, sendo o tempo estimado de execução de até 1 dia útil por história, incluindo a criação da branch, a alteração do arquivo, o commit e o merge com a branch principal.

## Tarefas Técnicas Planejadas

• Criar branch "index" a partir da branch main.

• Alterar a cor dos nomes dos veículos no arquivo index.html para azul (#0000AA).

• Criar branch "contato" a partir da branch main.

• Atualizar a descrição dos links no arquivo contato.html.

• Realizar o merge das branches index e contato com a branch main.

• Enviar (push) as alterações para o repositório remoto no GitHub.