# SPRINT RETROSPECTIVE

Desafio Versionamento e Metodologias Ágeis

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Data da Retrospectiva: 21/07/2026

## O que funcionou bem

• O uso de branches separadas (index e contato) permitiu trabalhar em cada história de usuário de forma isolada, sem que uma alteração interferisse na outra antes da conclusão.

• O processo de clonar o repositório remoto para a máquina local facilitou a organização do fluxo de trabalho, mantendo o repositório do GitHub sempre como fonte de verdade.

• O merge das branches com a main ocorreu sem conflitos, já que cada branch alterava um arquivo diferente.

• As histórias de usuário priorizadas pelo Product Owner estavam claras e bem descritas, o que facilitou a implementação técnica.

## O que não funcionou bem

• Houve dificuldade inicial na criação e organização do repositório e das branches, exigindo correções no nome das branches para seguir exatamente o padrão solicitado.

• Alguns arquivos foram inicialmente commitados com conteúdo divergente do especificado no Product Backlog, sendo necessário revisar e corrigir antes do merge final.

• A falta de familiaridade prévia com o fluxo completo (clonar, criar branch, commitar, dar merge e enviar ao remoto) tornou o processo mais lento do que o esperado.

## Sugestões de melhoria

• Definir, antes do início do sprint, um padrão de nomenclatura de branches alinhado ao que será exigido, evitando retrabalho.

• Revisar o conteúdo dos arquivos com base nas histórias de usuário antes de cada commit, reduzindo a necessidade de correções posteriores.

• Elaborar um checklist do fluxo Git/GitHub (clone, branch, commit, merge, push) para consulta rápida nos próximos sprints, tornando o processo mais ágil.